## Slide 1: MeCity
Van Bogaert Sam

## Slide 2: Gebruikte technologieën
Opleiding uitbreiden/vervangen
Verschillende levels
  Elke rol in de energie sector = 1 level
Gamification van een opleiding
Azure DevOps – Project Management
Unity – Game Design
Visual Studio 2017 – Programming IDE

## Slide 3: Planning
Week 1-2: Introductie tot het project, nodige Unity tutorials bekijken, Leren met Unity werken
Sprint 1 (Week 3-4): Ontwikkelen van het Producer Level
Sprint 2 (Week 5-6): Ontwikkelen van het DGO Level
Sprint 3 (Week 7-8): Ontwikkelen van het Consumer Level
Sprint 4 (Week 9-10): Ontwikkelen van het TGO Level
Sprint 5 (Week 11-12): Ontwikkelen van het MeComs Level
Sprint 6 (Week 13-14): Bugfixen van het volledige project
Week 15: Afwerken van het project en de scriptie

## Slide 4: Reeds klaar
Producer level
DGO level
Consumer level
Verdere planning
TGO level
MeComs level
Code refactoring & Bugfixing

## Slide 5: Problemen & Uitdagingen
Werken met Unity
Code Refactoring
Werken met gelimiteerde informatie

## Slide 6: Reflectie
Voor op schema
Tof om aan te werken
Nog zeer uitbreidbaar